RAPORT

Z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice na lata 2003-2015”, obejmujący rok 2006-2008.

Wrzesień 2009

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902), zarząd gminy/powiatu co 2 lata przedstawia raport z realizacji gminnego/powiatowego programu ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świętochłowice został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/130/2004 z 25 lutego 2004r., zmienioną Uchwała Nr XXII/184/2004 z 30.04.2004r.

Pierwszy raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  obejmował lata 2004-2005. Niniejsze sprawozdanie dotyczy lat 2006-2008.

Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji przedmiotowego programu. W samym Programie Ochrony Środowiska określono na czym będzie polegać analiza realizacji celów i zadań.

Program ochrony środowiska gminy opracowany został w sposób zintegrowany z programem wojewódzkim. Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest polityka ekologiczna państwa. Program realizowany jest przez gminę przy pomocy systemu zarządzania środowiskowego, z zastosowaniem modelu, procedur i narzędzi Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS).

REMAS zawiera księgę szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego tj. bazę monitorowanych parametrów (ok.200), z których 36 jest wykorzystywanych do obliczania zestawu wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej.

Prowadzenie analizy realizacji POŚ dla Świętochłowic tylko na podstawie danych wprowadzonych do systemu nie jest możliwe na obecnym etapie. Dlatego niniejsze sprawozdanie przeprowadzono na podstawie danych uzyskanych z jednostek odpowiedzialnych za realizacje poszczególnych celów i konkretnych zadań zaplanowanych na lata obejmujące rok 2006-2008, zawartych w harmonogramach umieszczonych w POŚ.

II. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ PRZEZNACZONYCH

DO REALIZACJI W OKRESIE OBEJMUJĄCYM LATA 2006-2008,

ZAWARTYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA

GMINY ŚWIĘTOCHŁOWICE.

1. Gospodarka wodno ściekowa.

### Cele i kierunki działań :

- Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”: „utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

- Cel długoterminowy do 2015r przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa śląskiego: „Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania”

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rewitalizacja stawu Kalina | 2005-2010 | y |
| 2. | Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, L = ok. 5 km | 2004-2015 | y |
| 3. | Wymiana sieci kanalizacji ogólnospławnej, L = 30 km | 2004-2015 | y |
| 4. | Wymiana oraz wykonanie nowych odcinków przykrycia rzeki Rawy | 2005-2010 | y |
| 5. | Wymiana oraz wykonanie nowych odcinków przykrycia Czarnego Rowu | 2005-2010 | y |
| 6. | Renowacja kanalizacji deszczowej L = ok. 5 km | 2004-2015 | y |
| 7. | Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody. | 2004-2015 | y |
| 8. | Rozbudowa kanalizacji L = ok. 6 km wraz z budową przepompowni w Chropaczowie | 2004-2015 | f |
| 9. | Renowacja lub wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami z rur stalowych, L=ok. 49 km | 2004-2015 | y |
| 10. | Renowacja lub wymiana sieci magistralnej, L=ok. 15 km | 2004-2015 | y |

y- zadanie realizowane                 f- zadanie zakończone

W ramach harmonogramu realizacji zadań własnych ujętych w Programie Ochrony Środowiska zaplanowano 10 zadań z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Są one zadaniami długoterminowymi, zaplanowanymi do realizacji w latach 2005-2010 lub 2004-2015. Zadania wymienione w punktach 2, 3, 4, 5, 8 tabeli wykonywane są w ramach Projektu Funduszu Spójności.

Zadania realizowane oraz zrealizowane:

1. W ramach pkt. 2,3,6 oraz 9 w latach 2006-2008 dokonano renowacji wymiany sieci wodno-kanalizacyjnych w następujących rejonach:

Rok 2006:

- wymiana kanalizacji na Osiedlu Drzymały - III etap – 549,9 mb

- przebudowa wodociągu w ul. Stawowej – 550,0 mb

- budowa sieci wod.-kan. ul. Bukowa - Komandra – 	kan. – 381mb

wod. 241 mb

- podłączenie wod.-kan. na terenie Świętochłowic:

- podł. kanalizacji przy ul. Gołęszyców

- podł. kanalizacji sanitarnej i deszczowej etap II

- kanalizacja sanitarna – 11,53 mb

-kanalizacja deszczowa – 18,20 mb

- wykonanie kanalizacji w ul. Lipowej - dokumentacja

Rok 2007

- wymiana kanalizacji na Osiedlu Drzymały - IV etap – 782,95 mb

- wymiana sieci wod.-kan. w ul. Lipowej:

- sieć wodociągowa – 158,26 mb

- sieć kanalizacji sanitarnej – 200 mb

- wymiana podłączenia wodociągowego do budynku ul.Sądowa 8 - 79,0 mb

Rok 2008

- budowa sieci wod.-kan. w rejonie ul. Uroczysko – dokumentacja

- przebudowa przepompowni ścieków Paśniki I-II na tłocznię

- wymiana sieci wod-kan w ul. Łagiewnickiej – Barlickiego – 100 mb

- wymiana sieci wod-kan w ul. Lipowej:

- kanalizacja sanitarna – 264,45 mb

- przył. wod. – 187,94 mb

W latach 2006 – 2008 wykonano kanalizację deszczową w ul. Lipowej.

Wartość prac wyniosła 842.143 zł. Wykonane zostały:

- przyłącza domowe – 160 m

- studnie wavin – 31 szt.

- ciąg główny: - kanał rurowy - 367 m

- studnie rewizyjne - 24 szt.

- studnie ściekowe - 4 szt.

2. W ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/044 
pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Chorzowie -Świętochłowicach” wykonane zostało zadanie pn. „Przyjęcie ścieków 
z dzielnicy Chropaczów”:

- kanalizacja grawitacyjna ogólnospławna o długości 508 m,

- kanalizacja tłoczna z dwoma przewodami tłocznymi o długości 948 m,

- tłocznia ścieków i komora przelewowa z wyposażeniem, instalacjami 
  i urządzeniem terenu,

- remont istniejącego kanału – 70,65 m.

Zadanie zakończono w terminie przewidzianym umową w grudniu 2007 r. Wartość zadania: 7.437.875,40 zł netto.

Ponadto w ramach Projektu Funduszu Spójności na terenie Świętochłowic realizowane są zadania:

- „Przykrycie koryta rzeki Rawy i otwartych kanałów ściekowych” ( w tym Czarny Rów, Suez i Johanka),

- „Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świętochłowicach”.

Zadania te zostaną zakończone w 2010 roku.

Ponadto w ramach w/w projektu opracowane zostanie studium wykonalności rewitalizacji stawu „Kalina”. Stworzy to możliwość aplikowania o środki 
na rewitalizację zbiornika.

W ramach tego zadania zbadany zostanie stan zanieczyszczenia stawu Kalina, określone przyczyny tego stanu oraz opracowana zostanie skuteczna metoda oczyszczenia stawu i przywrócenia do stanu równowagi przyrodniczej, w tym ochrony stawu przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi, wynikającymi z oddziaływania odcieków z hałdy odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych „Hajduki”. Równocześnie przeprowadzone zostaną wszelkie niezbędne prace geologiczno – budowlane, badania i analizy, jak również uzyskane zostaną wymagane 
w tym zakresie decyzje administracyjne, a na podstawie otrzymanych wyników sporządzona zostanie wariantowa koncepcja rewitalizacji stawu oraz opracowana dokumentacja projektowa i kosztorysowa 
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Studium to zostanie wykonane do końca października 2010 roku.

3. W latach 2006 – 2008 prowadzono monitoring zużycia wody w kilkunastu obiektach użyteczności publicznej, w których zastosowano Oszczędnościowe Zawory Zabezpieczające. W wyniku zastosowania powyższego zabiegu zaobserwowano zmniejszenie zużycia wody średnio 
o 20-30% w stosunku do stanu pierwotnego. O zastosowaniu powyższego rozwiązania poinformowano również uczestników seminarium edukacyjnego pn. „Oszczędzaj energię – dbaj o środowisko”, które odbyło się w maju 
2008 r., co wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej zarządców obiektów i uczniów.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ 
dla zadań z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej.

2.  Gospodarka odpadami.

### Cele i kierunki działań :

Cel dotyczący kompleksowego problemu gospodarki odpadami w Gminie zgodny jest ze strategią województwa śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa) oraz „Strategią rozwoju Świętochłowic”:

Cel strategiczny C2: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami

Kierunki działań:

- FC2K1 – uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków 
dla ich bezpiecznego unieszkodliwiania,

- FC2K2 – stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów,

- FC2K3 – usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód,

- FC2K4 – utworzenie systemu ponadgminnych wysypisk komunalnych z pełnym wyposażeniem w instalacje segregacji odpadów,

- FC2K5 – wzmocnienie i rozbudowa regionalnego monitoringu wytwarzania (przewozu i składowania) materiałów niebezpiecznych, wytwarzania, składowania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

- FC2K6 – likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych i stworzenie systemu ich bieżącej utylizacji,

- FC2K7 – stworzenie regionalnego systemu stacji przeładunkowych odpadów i technologicznych instalacji utylizacji odpadów”

Cel długoterminowy do 2015 r.: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.

Cele krótkoterminowe:

- O.0.1. stworzenie bazy danych dotyczących wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów i gospodarki tymi odpadami

- O.0.2.  opracowanie planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowych i gminnych)

Kierunki działań:

Odpady komunalne:

- O1. Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi

- O2. Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie 115% w stosunku do roku 1999 i recykling na poziomie 10% odpadów wytworzonych

- O3. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów niebezpiecznych

Odpady inne niż niebezpieczne:

- O4. Ogranicznie obciążenia środowiska odpadami innymi niż niebezpieczne

- O5. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów

Odpady niebezpieczne:

- O6. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi”

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i objęcie nim mieszkańców | 2003-2010 | y |
| 2. | Zorganizowanie na terenie gminy punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych | 2003-2010 | f |
| 3. | Wdrożenie na terenie gminy programu usuwania azbestu | 2005-2015 | z |

y- zadanie realizowane

z- zadanie niezrealizowane

ƒ- zadanie zrealizowane

W dziedzinie gospodarki odpadami wszystkie zaplanowane działania

są zadaniami własnymi gminy.

Są to zadania długoterminowe, obejmują te działania z zakresu gospodarki odpadami, które mogą być realizowane do 2010r. lub 2015r.

Zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji.

1. Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy systemem selektywnej

zbiórki odpadów:

Selektywnie zbierane są obecnie: plastik, szkło białe, szkło kolorowe, makulatura, odpady ulegające biodegradacji, metal, zużyte baterie. Prowadzone są akcje informacyjo-edukacyjne oraz promujące selektywną zbiórkę odpadów np. „Graty z chaty = czysty dom”, „Segregacja nasza WSPÓLNO-towa sprawa”, „Segregacja to rewelacja”.

2.  Zorganizowanie na terenie gminy punktów odbioru odpadów

niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:

Na terenie miasta istnieje 6 punktów tzw. Miejsc Zbiórki Wydzielonych 	Odpadów Niebezpiecznych (świetlówki, baterie, przepracowane oleje,

przeterminowane leki) wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zrealizowano budowę Gminnego Punktu Odpadów Niebezpiecznych 
i Wielkogabarytowych na terenie składowiska, gdzie mieszkańcy Świętochłowic mogą bezpłatnie dostarczać te odpady. Zakupiony został również samochód wykorzystywany jako Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Problemowych.

Zadanie niezrealizowane.

1. Zadanie niezrealizowane dotyczy wdrożenia na terenie gminy programu usuwania azbestu i jest zadaniem długoterminowym, zaplanowanym 
do realizacji w latach kolejnych.

Aktualnie przygotowywany jest wykaz obiektów zawierających azbest.

Na chwilę obecną zinwentaryzowano wszystkie obiekty osób prawnych. Ze względu na brak informacji nie wykonano inwentaryzacji obiektów należących do osób fizycznych. Pełna inwentaryzacja powiązana z kampanią informacyjną oraz monitoringiem usuwania azbestu powstanie do 2012 roku.

Szczegółowy opis zadań dotyczących gospodarki odpadami znajduje się 
w „Raporcie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świętochłowice.”

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ 
dla zadań z dziedziny gospodarki odpadami.

## Ochrona ziemi i gleb

### Cele i kierunki działań :

Cele zapisane w Programie ochrony środowiska dla Gminy Świętochłowice dotyczące ochrony ziemi i gleb są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego, a także celami zawartymi w Programie ochrony środowiska dla Województwa Śląskiego.

Cel strategiczny C4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 
oraz pogórniczych.

Kierunki działań:

FC4K2: rekultywacja terenów zdegradowanych”

Cel krótkoterminowy do roku 2004:

- GL. 1. Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb

- GL.2. Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi

Kierunki działań:

- GL.1.1. Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleb w obrębie funkcjonujących aktualnie i w przeszłości uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych oraz wokół składowisk odpadów przemysłowych czynnych i wyłączonych z użytkowania

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okresowe badania gleb na zawartość metali ciężkich i odczyn pH | 2005-2015 | z |
| 2. | Rekultywacja składowisk odpadów poprzemysłowych i pogórniczych | 2003-2015 | y |

y- zadanie realizowane

z- zadanie niezrealizowane

W ramach działań związanych z ochroną ziemi i gleb zaplanowano dwa zadania długoterminowe, należące do zadań własnych gminy.

Zadanie niezrealizowane.

1. Okresowe badanie gleb na zawartość metali ciężkich zaleca się wykonywać nie częściej niż raz na 10 lat, z uwagi na bardzo wolny czas połowicznego rozpadu tych metali  a co za tym idzie powolną zmianę ich ilości w glebie. Odczyn pH zaleca się wykonywać raz na 5 lat, z uwagi na specyfikę upraw 
w naszym mieście. Ostatnie badanie gleb na zawartość metali ciężkich wykonano  w  1996r. a odczyn pH badano w 1999r.

W latach 2006-2008 nie przeprowadzano tego typu badań.

Zadania w trakcie realizacji.

1.  W latach 2006-2008 trwały prace rekultywacyjne następujących

terenów:

A.

W 2008 r. firma,,RETMAR’’ Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej otrzymała pozwolenie na wytwarzanie odpadów i rozpoczęła rozbiórkę hałdy  odpadów innych niż niebezpieczne Huty Cynku Silesia w rejonie ul. Kolejowej w Świętochłowicach. Zgodnie z zawartą umową dzierżawy inwestor zobowiązany został do przekształcenia terenu objętego umową w grunt nadający się do zagospodarowania pod budownictwo. W związku z powyższym zaprojektowano, iż po zakończeniu robót eksploatacyjnych odzyskany teren zostanie obsiany mieszanką traw. W celu realizacji powyższego założenia 
po zakończeniu rozbiórki przeprowadzona zostanie mikroniwelacja terenu, nawiezienie i rozścielenie humusu dla utworzenia warstwy glebowej (min 30 cm) oraz obsianie terenu mieszanką traw. Działalność w zakresie wytwarzania odpadów prowadzona będzie do 30.11.2018 r.

B.

W 2006 r. firma „Zodiak” s.c. z Rudy Śląskiej otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne. Zezwolenie to było niezbędne do rozpoczęcia prac związanych 
z zagospodarowaniem i rekultywacją (niwelacją) terenu po rozbiórce hałdy żużla stalowniczego HILKIM w Świętochłowicach przy Drogowej Trasie Średnicowej. Zagospodarowanie terenu polega na ukształtowaniu powierzchni dna i skarp poprzez wyrównanie, plantowanie i profilowanie do projektowanego poziomu, na całej powierzchni warstwami z odpadów. Wykonanie podłoża 
i wyprofilowanie terenu wykonuje się przy pomocy maszyn budowlanych takich jak spycharka i walec gładki.

Na zagospodarowanym i zrekultywowanym terenie wykonana zostanie warstwa biologiczna o grubości 25-30 cm i teren zostanie zatrawiony.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu zgodnie z otrzymanym zezwoleniem maja trwać do dnia 30.06.2010 r.

C.

W roku 2008 firma „Zodiak” s.c. z Rudy Śląskiej uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne w ramach przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania terenu po rozbiórce hałdy żużla wielkopiecowego pomiędzy torami bocznicowymi PKP a oddziałem ArcelorMittal Poland S.A. w Świętochłowicach.

Odzysk wnioskowanych odpadów poprzez niwelację terenu, do którego firma „Zodiak” s.c. posiada tytuł prawny, należy prowadzić poprzez wykonanie prac ziemnych związanych z wypełnieniem warstwami istniejącego wyrobiska odkrywkowego, z zagęszczeniem i jego wyprofilowaniem. Prace na przedmiotowym terenie będą trwały do 08.07.2010 r.

D.

Również w 2008 r. pozwolenie na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów uzyskała firma „WADROX” S.A. z siedzibą w Częstochowie 
a prowadzącą Zakład w Świętochłowicach przy ul. Przemysłowej 1. Przedmiotowe pozwolenie było niezbędne do rozpoczęcia prac związanych 
z rozbiórką hałdy odpadów poprzemysłowych Huty Cynku Silesia. Zagospodarowanie terenu powstałego w wyniku rozbiórki hałdy odpadów pohutniczych będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace związane z rozbiórką hałdy planuje się do 10.02.2018 r.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania związane z rekultywacją terenów pogórniczych 
i poprzemysłowych były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wykonano w zaplanowanym czasie badań na zawartość metali ciężkich 
i odczyn pH gleb. Należy te badania wykonać w możliwie najbliższym terminie. Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ dla zadań z dziedziny ochrony ziemi i gleb.

## Ochrona powietrza

### Cele i kierunki działań :

W grudniu 2002r. wydany został dokument pt. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. 
W zakresie dotyczącym „Zanieczyszczenia powietrza” (rozdz.4.3.) określone zostały cele średniookresowe do 2010r. i zadania na lata 2003 – 2006 
w zakresie polityki ekologicznej Państwa.

Zadaniem szczególnie dotyczącym terenu Świętochłowic wymienionym 
w dokumencie będzie:

Działanie 3

- Identyfikacja obszarów z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów stężeń zanieczyszczeń i przygotowanie programów działań naprawczych:

- wskazanie obszarów, gdzie stwierdzono przekroczenie poziomów odniesienia jakości powietrza, tj. obszarów, dla których należy opracować programy naprawcze ochrony powietrza (2003r.),

- opracowanie informacji o napływie zanieczyszczeń spoza granic kraju oraz emisji z branżowych grup dużych emitorów (energetyka zawodowa)

- opracowanie programów naprawczych ochrony powietrza (2003r.),

- wdrażanie programów naprawczych ochrony powietrza (sukcesywnie).

W programie rządowym pt. II Polityka ekologiczna państwa uchwalonym 
w sierpniu 2001r., ustalone zostały limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska, dotyczące celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 roku. Do mających wpływ na stan czystości powietrza należą:

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990r. i 25% 
w stosunku do 2000r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

- ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, azotu 
o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% 
i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990r.

- do końca 2005r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Działania prowadzące do dotrzymania w/w limitów w skali kraju będą miały wpływ również na ograniczenie poziomu zanieczyszczeń na terenie Miasta.

W dokumencie „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego 
do 2004r. oraz cele długoterminowe do roku 2015” wpisano jako cel długoterminowy „Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego” będący również jednym z celów strategicznych rozwoju województwa śląskiego, gdzie przyjętymi kierunkami działań są:

- redukcja niskiej emisji,

- zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu,

- promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej.

Powietrze atmosferyczne traktowane jest jako cel priorytetowy(P), a zadaniem docelowym w perspektywie do roku 2015 jest osiągnięcie na terenie całego województwa śląskiego średniorocznych stężeń:

- pyłu zawieszonego  (PM10) na poziomie 40 g/m3,

- dwutlenku siarki na poziomie 20 g/m3,

- tlenków azotu na poziomie 30 g/m3,

- zmniejszenia stężeń pozostałych substancji, przede wszystkim mających wpływ na stan klimatu Ziemi.

Działania, które winny przyczynić się do osiągnięcia w/w celu zostały sprecyzowane (wyartykułowane) w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego i przy założeniu celów krótkoterminowych do roku 2004:

P1 Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia obniżenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu do określonych poziomów,

P2 Rozpoczęcie procesu wdrażania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących poprawy jakości powietrza,

P3 Ograniczenie emisji z procesów spalania paliw,

P4 Utrzymanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 
do powietrza na poziomie emisji z 1999r.,

W ramach wymienionych powyżej celów określone zostały 
w dokumencie główne działania, wśród których do zadań stojących 
przed Zarządami Gmin należą między innymi:

P1.2 Kontynuowanie prac w zakresie opracowywania programów ochrony środowiska z uwzględnieniem planów zaopatrzenia w energię poszczególnych gmin

P1.3 Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji w regionie,

P1.4 Inwentaryzacja potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym także z odpadów

P2.2. Rozpoczęcie wdrażania zintegrowanych pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza w ramach zintegrowanego pozwolenia ekologicznego,

P2.3. Zintensyfikowanie kontroli podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia do powietrza

P2.4. Stymulowanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14000)

P3.1. Wdrażanie programów uciepłownienia i likwidacji niskiej emisji,

P3.3. Kontynuacja zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe

P3.6. Wdrażanie stosowania alternatywnych źródeł energii, w tym energii odnawialnej

P4.1. Wyprowadzanie ruchu tranzytowego z miast

P4.2. Budowa obejść obwodnicowych miast o nadmiernym ruchu tranzytowym

P4.3. Formułowanie polityki ruchu ulicznego i transportu 
z uwzględnieniem ograniczenia jego uciążliwości

P4.6. Tworzenie warunków dla uprzywilejowania transportu publicznego, w tym poprzez wspieranie publicznych środków transportu,

P4.7. Tworzenie układu tras rowerowych

Priorytetowymi zadaniami w zakresie poprawy stanu jakości powietrza 
w zakresie działań władz Miasta powinny być:

- Poprawa stanu czystości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji uzyskiwana przez zmianę sposobu zaopatrzenia w ciepło 
oraz zmniejszenie energochłonności obiektów przez prowadzenie działań termomodernizacyjnych;

- Propagowanie programu wdrażania zasad Czystszej Produkcji 
w zakładach przemysłowych;

- Kontrola podmiotów gospodarczych emitujących zanieczyszczenia 
do powietrza, wdrażanie pozwoleń na emisję zanieczyszczeń powietrza 
w ramach zintegrowanego pozwolenia ekologicznego

- Podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza 
ze wskazywaniem szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz kosztów społeczno – ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery;

- Ograniczenie emisji ze środków transportu przez dalszą modernizację układu komunikacyjnego, poprawę stanu technicznego dróg, budowę ścieżek rowerowych, promowanie korzystania z publicznych środków transportu;

- Współpraca z sąsiednimi gminami w zakresie ochrony środowiska, 
w tym - modernizacja układu komunikacyjnego.

Stopień realizacji zaplanowanych zadań:

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizacja systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem termomodernizacji | 2004-2015 | y |
| 2. | Dofinansowanie działań modernizacyjnych systemów ogrzewania lokali | 2003-2015 | y |
| 3. | Termomodernizacja budynków mieszkalnych z uwzględnieniem likwidacji powłok elewacji zawierających azbest | 2005-2010 | y |
| 4. | Wdrażanie w przedsiębiorstwach programu Czystszej Produkcji | 2003-2015 | y |

y- zadanie realizowane

Wymienione zadania są zadaniami długoterminowymi, zaplanowanymi 
do realizacji do roku 2010 lub 2015.

1.   W ramach zadania pn. „Modernizacja systemów ogrzewania budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem termomodernizacji” w latach 
2006 – 2008 wykonano:

a.  Modernizację gospodarki cieplnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 - II etap wraz z modernizacją basenu – zadanie zakończono.

Wartość zadania wyniosła 9.891.037 zł.

W ramach II etapu tego zadania zostały wykonane następujące prace:

- budowa instalacji solarnej,

- budowa odcinka sieci cieplnej wysokoparametrowej,

- modernizacja istniejącej wymiennikowi,

- budowa drugiej wymiennikowi,

- wymiana instalacji c.o. w budynku basenu,

- docieplenie dachu basenu, sali gimnastycznej, łączników,

- docieplenie ścian budynku basenu,

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

- wykonano 7 układów wentylacji mechanicznej, w tym 5 z odzyskiem ciepła,

- wykonano nową technologię basenu,

- zmodernizowano nieckę basenową, zmodernizowano zaplecze socjalno-sanitarne basenu oraz zagospodarowano teren wokół basenu.

b.  Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 – zadanie zakończono.

Wartość zadania wyniosła: 2.863.424 zł

Wykonane zostały następujące prace:

- modernizacja stacji wymienników ciepła,

- modernizacja instalacji c.o.

- docieplenie ścian przy gruncie,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie stropodachów,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

c. Termomodernizację budynku Gimnazjum nr 4 – zadanie zakończono.

Wartość zadania wyniosła 1.479.195 zł.

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:

- modernizacja stacji wymienników ciepła,

- modernizacja instalacji c.o.,

- budowa wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej z odzyskiem ciepła,

- docieplenie ścian, stropodachów,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

d.  Termomodernizację budynku Gimnazjum nr 5 – zadanie zakończono.

Wartość zadania: 2.194.177 zł

Wykonano następujące prace:

- budowa kotłowni gazowej o mocy 210 kW,

- modernizacja instalacji c.o.,

- budowa wentylacji mechanicznej kuchni,

- docieplenie ścian, stropodachu i dachu nad ostatnią kondygnacją,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

e. Kotłownię gazową w budynku Centrum Kultury Śląskiej – zadanie zakończono.

Wykonano kotłownię gazową wyposażoną w 2 kotły gazowe o mocy 210 
i 250 kW. Wartość wykonanych robót – 300.392 zł

f. Termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 wraz 
z modernizacją kuchni – zadanie zrealizowano.

Wartość wykonanych prac: 1.400.297 zł.

W ramach tego zadania wykonane zostały następujące prace:

- budowa kotłowni gazowej o mocy 130 kW,

- modernizacja instalacji c.o.,

- budowa wentylacji mechanicznej kuchni,

- docieplenie ścian i stropodachów nad ostatnią kondygnacją,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- zakup i montaż urządzeń w kuchni.

g. Termomodernizację budynku wraz z modernizacją kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 12 – zadanie zostało zakończone.

Wartość zadania: 1.429.525 zł.

Wykonane zostały następujące prace:

- budowa kotłowni gazowej o mocy 90kW,

- modernizacja instalacji c.o.

- budowa wentylacji mechanicznej kuchni,

- docieplenie ścian i stropodachów nad ostatnią kondygnacją,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- zakup i montaż urządzeń w kuchni.

h. Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 17 – wykonano projekt

budowlano-wykonawczy. Zadanie realizowane będzie w latach 2009 – 2010.

i. Remont kapitalny budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – zadanie w trakcie realizacji. W latach 2006 – 2008 wykonano:

- modernizację kuchni, w tym budowę wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- częściową wymianę stolarki okiennej.

Wartość wykonanych robót wynosi 265.999 zł.

j. Termomodernizację budynku Zespołu Szkół ogólnokształcących nr 1 – zadanie w trakcie realizacji. W latach 2006 – 2008 wykonano projekt budowlano – wykonawczy, dokonano wymiany części stolarki okiennej 
i grzejników. Wartość wykonanych prac wynosi 119.995 zł.

k. Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej – zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy oraz dokonano wymiany stolarki okiennej w całym budynku szkoły.

Wartość wykonanych prac wynosi 253.273 zł.

2. W ramach zadania „Dofinansowanie działań modernizacyjnych systemów ogrzewania lokali” w latach 2006-2008 przyznano dotacje 217 mieszkańcom, którzy na własny koszt dokonali modernizacji ogrzewania z węglowego tradycyjnego na ekologiczne (gazowe, elektryczne, węglowe niskoemisyjne).

3. Zadanie pn. „Wdrażanie w przedsiębiorstwach programu Czystszej Produkcji” realizowane jest na terenie Świętochłowic przez Spółkę MetalCo 
w Zakładzie Produkcyjnym zlokalizowanym przy ul. Chorzowskiej 109. 
W ramach tego zadania Spółka zrealizowała zmianę gospodarki energetycznej pieców oraz wprowadziła nowoczesne technologie współuczestniczące 
w procesach produkcyjnych. Gruntownej modernizacji poddano w Zakładzie linie technologiczne pieców topielno-rafinacyjnych, wprowadzono nowe, nowoczesne technologicznie urządzenia. Stosowane w Zakładzie Spółki MetalCo technologie produkcyjne zostały zaprojektowane i są realizowane zgodnie z wytycznymi BAT dla branży metali nieżelaznych, cynku wtórnego, które to zalecają racjonalne zbilansowanie środków, produktów 
i odpadów, z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych inwestycji, eksploatacji oraz względów protekcji środowiska. W Zakładzie realizowane jest to poprzez stosowanie surowców wtórnych i materiałów mniej groźnych dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka w myśl zasady czterech priorytetów: ZAPOBIEGANIE - OGRANICZANIE - MINIMALIZOWANIE – UNIESZKODLIWIANIE.

W innych zakładach na terenie miasta w latach 2006-2008 nie przeprowadzano żadnych działań związanych z Programem Czystszej Produkcji.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ dla zadań z dziedziny ochrony powietrza.

## Ochrona przed hałasem.

### Cele i kierunki działań :

W dokumencie, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego”, zagadnienia związane z ochroną przed hałasem nie zostało wyartykułowane w żadnym z celów Drugim ważnym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono:

1.	Inwentaryzację stanu zagrożenia hałasem.

2.	Eliminację zagrożenia hałasem.

Według w/w dokumentu do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono między innymi:

-	zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów.

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Realizacja pionowej separacji ruchu kołowego w obszarze miasta (tunele, przejścia podziemne) | 2006-2015 | z |
| 2. | Modernizacja linii tramwajowych | 2004-2015 | y |
| 3. | Opracowanie mapy akustycznej Świętochłowic | 2006-2015 | z |
| 4. | Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych, gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych | 2006-2015 | z |
| 5. | Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed hałasem | 2005-2015 | z |
| 6. | Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska | 2005-2015 | y |

y- zadanie realizowane

z- zadanie niezrealizowane

Wszystkie zaplanowane zadania dotyczące ochrony przed hałasem to zadania długofalowe, których realizacje zaplanowano począwszy od roku 2004 
do 2015.

W latach 2006-2008 realizacja tych zadań przebiegała następująco:

Zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji .

1. W ramach modernizacji linii tramwajowych Spółka Tramwaje Śląskie zrealizowała przedsięwzięcie inwestycyjne pn. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”, 
w ramach którego dokonano przebudowy torowiska tramwajowego linii 
nr 17 w ulicach Barlickiego i częściowo ul. Łagiewnickiej (do wysokości stadiony „Naprzód Lipiny” .

W ramach tego zadania :

-	wykonano dokumentację techniczną

- przebudowano torowisko tramwajowe z zastosowaniem tzw. „szyny pływającej” (ułożenie torów z szyn tramwajowych w płycie prefabrykowanej z wypełnieniem przestrzeni szynowej masą polimerowo-betonową). Długość zmodernizowanego torowiska – 1011m

-	przebudowano sieć trakcyjną o łącznej długości 1370m z posadowieniem 45 słupów wraz z fundamentami.

Realizacja przedmiotowego zadania rozpoczęła się w 2008 r. Jego zakończenie zaplanowano na rok 2009.

Zadanie to miało duży wpływ na ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i energii wibroakustycznej dla mieszkańców ulic Barlickiego i Łagiewnickiej.

2. Aktualizację bazy danych jednostek negatywnie oddziaływujących na środowisko, w tym powodujących emisję hałasu prowadzi się w ramach programu SOZAT będącego elementem zarządzania środowiskowego 
w gminie.

Zadania niezrealizowane.

1. Wykonanie mapy akustycznej dla miasta Świętochłowice, zgodnie z ustawą Prawo ochrony Środowiska musi nastąpić do roku 2012. Z uwagi 
na możliwość ubiegania się o środki finansowe Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, postanowiono zaczekać z realizacją tego zadania do czasu ogłoszenia przez Śląski Urząd Marszałkowski konkursu na tego typu przedsięwzięcia. Konkurs taki wstępnie przewidziano na rok 2009.

Pozwoli to skorzystać z dofinansowania środkami Unii Europejskiej 
w wysokości do 85% kosztów realizacji zadania.

2. W latach 2006-2008 nie wybudowano na terenie miasta żadnych ekranów akustycznych.

3. Nie wykonano żadnych inwestycji dotyczących budowy tuneli oraz przejść podziemnych.

4. Zagadnienia związane z emisją hałasu będą tematem konferencji ekologicznej dla młodzieży w latach kolejnych. Konferencje takie odbywają się cyklicznie raz w roku. Do tej pory ich tematem była: ochrona wód, ochrona powietrza oraz ochrona przyrody.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Proponuje się wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta ze szczegółowym opisem dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych”, do roku 2015,w celu systematycznego, w miarę uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego w kolejnych częściach miasta, wprowadzania danych dotyczących dopuszczalnych wartości emisji hałasu.

## Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym.

### Cele i kierunki działań :

Cel dotyczący ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego) na obszarze Gminy Świętochłowice, zgodny jest ze strategią Województwa Śląskiego (ujęty został w programie operacyjnym województwa).

W strategii rozwoju Województwa Śląskiego zapisano:

„Priorytet rozwoju Województwa Śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.

Cel strategiczny C3: Polepszenie jakości powietrza

Kierunki działań:

- FC3K1 – redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx+SOx), ograniczenie strat energetycznych,

- FC3K2 –  zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania energii,

- FC3K3 – promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej.

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano:

„Priorytet: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR)

Cel długoterminowy do 2015 roku: Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.

Cele krótkoterminowe:

- PR 1. Rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym.

- PR 2. Ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.

Kierunki działań:

- PR 1.1. Przeprowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym

- PR 2.1. Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego

- PR 2.2. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym”.

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stworzenie systemu monitoringu środowiska ze względu na promieniowanie niejonizujące | 2005-2015 | z |

z- zadanie niezrealizowane

Zadanie niezrealizowane.

1. Jest to zadanie należące do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Z pozyskanych na ten temat informacji wynika, iż znajduje się w ono w fazie przygotowawczej i będzie realizowane w latach kolejnych.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ dla zadań z dziedziny ochrony przed promieniowaniem niejonizującym.

## Ochrona przyrody.

### Cele i kierunki działań :

W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” zapisano:

Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:

Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu

Celem strategicznym w zakresie priorytetu F jest:

Cel strategiczny C7: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych

Kierunki działań:

FC7K1 zachowanie bioróżnorodności

FC7K2 określenie obszarów chronionych na terenie województwa śląskiego

FC7K4 opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych

FC7K5 opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na obszarach chronionych

FC7K7 zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej.

Priorytet rozwoju województwa śląskiego E:

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych 
i średnich przedsiębiorstw

Cel strategiczny C5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej

Kierunki działań:

EC5K2 rozbudowanie infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych

W „Programie Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego” zapisano:

Priorytet: System obszarów chronionych (Och)

Cel długoterminowy do 2015 roku:

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej, ochrona i wzrost różnorodności krajobrazowej oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów

Cele krótkoterminowe do 2004 roku:

Och. 1. Stworzenie podstaw merytorycznych do kształtowania warunków dla właściwego funkcjonowania istniejącej sieci obszarów chronionych

Och. 2. Rozwój systemu obszarów chronionych

Och. 5. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody

Kierunki działań:

Och. 2.2. Kontynuowanie waloryzacji przyrodniczej województwa: identyfikacja obszarów przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony przyrody — ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzek

Och. 5.2. Edukacja dzieci i młodzieży — rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych.

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników przyrody (na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej Miasta | 2004-2015 | y |
| 2. | Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne w stosunku do proponowanych pomników przyrody (40 obiektów) | 2004-2015 | y |
| 3. | Utworzenie ścieżek ekologiczno-dydaktycznych w terenach zieleni miejskiej (zieleń urządzona) oraz terenach zdegradowanych (procesy sukcesji naturalnej, roślinność pionierska) — (foldery, broszury, tablice informacyjne — 2-3 obiekty, np. wzgórze Hugona, „Foryśka”) | 2004-2015 | z |
| 4. | Adaptacja istniejących terenów zieleni ogólnomiejskiej do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (bieżąca pielęgnacja, nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, przebudowa części drzewostanów — ok. 160 ha.) | 2004-2015 | y |
| 5. | Kształtowanie istniejących i nowych terenów zalesień (zadrzewień i zakrzewień — zieleń nieurządzona. — istniejące tereny zadrzewione + część nieużytków nieprzemysłowych | 2004-2015 | z |

y- zadanie realizowane

z- zadanie niezrealizowane

ƒ- zadanie zrealizowane

Zadania zrealizowane i w trakcie realizacji.

1. W 2007r. ,Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach nr XV/123/07 z dnia 28 grudnia 2007r., ustanowiono pomnikami przyrody trzy drzewa :

- Platan klonolistny o obwodzie pnia 300cm, rosnący przy ul. Katowickiej 
   nr 30b,

- Platan klonolistny o obwodzie pnia 231 cm, rosnący w Parku 
  im. Mieszkańców Heiloo

- Kasztanowiec biały o obwodzie pnia 300 cm, rosnący w Parku 
   im. Mieszkańców Heiloo.

2. W ramach prac konserwacyjno-pielęgnacyjnych w stosunku do drzew pomnikowych , w 2008r., wykonano : cięcia sanitarne, usuwanie porażonych przez czynniki chorobotwórcze lub suchych konarów i gałęzi oraz dokonano aeracji gleby wraz z nawożeniem i mulczowaniem korą roślin iglastych.

3. W ramach zadania pn.”  Adaptacja istniejących terenów zieleni ogólnomiejskiej do celów rekreacyjno-wypoczynkowych (bieżąca pielęgnacja, nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, przebudowa części drzewostanów), poszczególne jednostki (zarządcy terenów) w latach

2006-2008 wykonały następujące działania :

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Matylda”

- dokonywano bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów rosnących na terenie administrowanym przez Spółdzielnię  poprzez  cięcia redukcyjne koron, wapniowanie pni drzew i podstawy wysokopiennych krzewów, nawożenie istniejących skalniaków oraz uzupełnianie ubytków w trawnikach,

- dokonano nasadzenia 15 szt. krzewów szlachetnego gatunku,

- wykonano 4 nowe skalniaki.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

- dokonywano systematycznej wycinki drzew chorych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia ( w większości topól). W latach 2006-2008 
w sumie wycięto 155 szt. takich drzew, na podstawie stosownych decyzji administracyjnych,

- systematycznie wykonywano cięcia pielęgnacyjno-redukcyjne w koronach drzew,

- w latach 2006-2008 w celu zrekompensowania ubytków w drzewostanie nasadzono 102 szt. drzew szlachetnych,

- systematycznie pielęgnowano istniejące rabaty kwiatowe oraz wykonano nowy klomb przy ul. Śląskiej 9-13

- na terenach Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Katowickiej 43-45 nasadzono 30 szt. iglaków a przy ul. Szpitalnej 1-13 i 15-25 posadzono 9 szt. drzew szlachetnych gatunków.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ul. Wodnej 8

Kształtowaniem zieleni osiedlowej na terenach Spółdzielni zajmuje się specjalistyczna firma. Dokonuje ona formowania, prześwietlania, cięć sanitarnych drzew i krzewów, koszenia trawników itp.

Na terenach Spółdzielni nasadzono :

W 2006 r. – nasadzono 6.225 szt. krzewów i 74 szt. drzew

W 2007 r. – nasadzono 4.430 szt. krzewów i 96 szt. drzew

W 2008 r. – nasadzono 9.400 szt. krzewów i 69 szt. drzew

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wiosenna”

W latach 2006-2008 SM „Wiosenna” wykonywała stałe prace pielęgnacyjne 
na swoich terenach, dokonywała nasadzeń drzew i krzewów oraz utrzymywała 
i konserwowała istniejący tam plac zabaw dla dzieci.

Polski Związek Wędkarski

W ramach wyżej opisanego zadania Polski Związek Wędkarski - Koło nr 56 
w Świętochłowicach wykonywał następujące działania mieszczące się 
w zakresie adaptacji istniejących terenów zieleni miejskiej do celów rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych Matylda, Zacisze, Skałka i Żegnica:

W latach 2006-2008 systematycznie, co roku dokonywano wycinki obumarłych

i suchych drzew wokół stawów oraz czyszczenia zbiorników z nadmiernej roślinności, wykonywano nowe lub odnawiano istniejące stanowiska wędkarskie, koszono trawy wokół zbiorników, utrzymywano tereny łowisk 
w czystości (sprzątanie śmieci). Stawy są również systematycznie zarybiane.

Zadanie niezrealizowane.

1. W ramach zadania pn. Utworzenie ścieżek ekologiczno – dydaktycznych, 
w Programie Ochrony Środowiska  dla Gminy Świętochłowice na lata    2003-2015 zaplanowano wykonanie 2-3 obiektów tego typu. Dwa z nich, 
tj. ścieżkę dydaktyczną na terenach użytków ekologicznych „Nad stawem Foryśka” i „Na Wzgórzu Hugona” wykonano w latach 2003-2005. Trzecią ścieżkę ekologiczno-dydaktyczną planuje się wykonać na terenie tzw. „Lasku Chropaczowskiego” w  roku 2009.

2. W latach 2006-2008 nie zadrzewiano i zakrzewiano większych terenów 
na terenie miasta.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ dla zadań z dziedziny ochrony przyrody.

## Edukacja ekologiczna.

### Cele i kierunki działań :

Cele i kierunki działań przyjęte w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015

Priorytet A: Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społecznych i gospodarczych.

Cel strategiczny: Przeprofilowanie i rozbudowa systemu szkolnictwa średniego i wyższego (C1).

Kierunki działań:

AC1K2 – wspieranie współpracy śląskiego środowiska akademickiego 
z zagranicą, w tym z regionami partnerskimi

AC1K3 – wspieranie rozwoju sieci szkół średnich we współpracy z samorządem powiatowym

AC1K4 – restrukturyzacja szkolnictwa zawodowego

Cele i kierunki działań przyjęte w Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015

Cel strategiczny: wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody (cel krótkoterminowy)

Kierunki działań: edukacja dzieci i młodzieży – rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych,

| Lp. | Zadanie | planowany termin realizacji | stopień realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tworzenie ośrodków edukacji ekologicznej | 2005-2015 | z |
| 2. | Promocja działań proekologicznych | 2006-2015 | y |
| 3. | Realizacja edukacyjnych ścieżek i tras rowerowych na terenie gminy (broszury, mapy, tablice informacyjne) – 4 obiekty | 2003-2015 | z |

y- zadanie realizowane

z- zadanie niezrealizowane

Zadania zrealizowane lub w trakcie realizacji .

1.  W ramach promocji działań proekologicznych, w latach 2006-2008 odbyły się następujące akcje edukacyjne :

- „Segregacja to rewelacja”

- „Segregacja – nasza WSPÓLNOtowa sprawa”

- „GRATY Z CHATY=CZYSTY DOM”

- „Oszczędzaj energię – dbaj o środowisko”

Akacja pn. „Segregacja to rewelacja”

W latach 2006-2008 odbyła się II,III i IV edycja konkursu, którego patronem jest od początku jego trwania Prezydent Miasta Świętochłowice. Akcja polega na selektywnej zbiórce odpadów plastikowych, aluminiowych, makulatury itp. w placówkach oświatowych na terenie gminy. Akcja ma charakter ciągły - rozpoczyna się 1 września, a kończy 1 maja. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – „szkoły” i „przedszkola”. Uczniowie poszczególnych szkół 
oraz przedszkolaki rywalizują między sobą .

W każdej kategorii nagradzane są trzy placówki, które wysegregują największą ilość odpadów podlegających recyklingowi. Rozdanie nagród odbywa się corocznie w czerwcu, w tygodniu kończącym rok szkolny.

„Segregacja – nasza WSPÓLNOtowa sprawa”

W 2007 r. rozpoczęto 1 edycję akcji pod patronatem Prezydenta Miasta. Konkursem są objęci mieszkańcy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowych. Akcja ma charakter całoroczny i odbywa się w formie konkursu na największą ilość surowców - odpadów niebezpiecznych (tonery, zużyte leki, baterie) zebranych przez Wspólnotę/Spółdzielnię, w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca.

Celem akcji jest rozpropagowanie wśród mieszkańców wiedzy o sposobie postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów, zaszczepienie nawyku selektywnej zbiórki odpadów oraz przekazanie wiedzy na temat istniejącego 
w gminie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
i Wielkogabarytowych (GPZON).

Odpady zbierane są przez mieszkańców do odpowiednich, oznakowanych pojemników, ustawionych w wyznaczonych miejscach na klatkach schodowych. Konkurs rozstrzygany jest raz do roku w styczniu. Zwycięskiej Wspólnocie/Spółdzielni przyznaje się nagrodę.

„GRATY Z CHATY = CZYSTY DOM”

W 2008 r. w ramach edukacji ekologicznej zainaugurowano akcję „GRATY 
Z CHATY = CZYSY DOM”, polegającą na dostarczaniu przez mieszkańców miasta odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych (np. starych mebli) do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Wielkogabarytowych, który powstał na terenie składowiska odpadów. Mieszkańcy dostarczają do GPZON-U zużyte sprzęty własnym transportem, nie ponosząc kosztów przyjęcia na składowisko. Dodatkowo są nagradzani drobnymi upominkami 
w postaci worków na śmieci, wiaderek lub kubków z logo GPZON. Po sygnałach od mieszkańców dotyczących trudności z dojazdem na składowisko podobny punkt zbiórki został udostępniony na terenie bazy  Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Świętochłowicach przy ulicy Łagiewnickiej 76. Obydwa punkty przyjmują odpady od 7-15 i dodatkowo 
w soboty od 7-13- na terenie bazy MPGK.

Akcja została rozpropagowana wśród mieszkańców poprzez ulotki oraz informację zamieszczoną na stronach internetowych Urzędu Miejskiego a także w Śląskiej Telewizji Miejskiej.

„Oszczędzaj energię - dbaj o środowisko”

W maju 2008 r. odbyło się organizowane przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii seminarium ekologiczne. Przewodnim tematem konferencji było zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności publicznej. Była ona w pierwszym dniu skierowana do zarządców budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych, a w drugim dniu, poprzez cykl wykładów, do młodzieży szkolnej i nauczycieli.. Wykładowcami byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, pracownicy Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, przedstawiciele komórek zarządzania energią w Urzędzie Miasta Tychy i Częstochowa oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.

W ramach akcji edukacyjnej, w 2007 r., odbyła się dystrybucja wśród mieszkańców Świętochłowic, broszury zawierającej „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy” i przypominającej mieszkańcom o ich obowiązkach w tym zakresie.

Zadanie niezrealizowane.

1. Zadanie polegające na tworzeniu ośrodków edukacji ekologicznej   zaplanowano na lata kolejne.

2. Zadanie pn. „Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny - trasy rowerowe drogą do rozwoju turystyki aktywnej w Subregionie Centralnym - Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice” zostanie zrealizowane w latach kolejnych.

Ocena zgodności wykonanych zadań z harmonogramem oraz ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Wykonane zadania były zgodne z przyjętym w POŚ harmonogramem.

Nie wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami.

Propozycje wprowadzenia zmian do Programu Ochrony Środowiska.

Na obecnym etapie nie istnieje konieczność wprowadzenia zmian do POŚ dla zadań z dziedziny edukacji ekologicznej.

III. PODSUMOWANIE

Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie gminy Świętochłowice są : ograniczenie  niskiej emisji, rekultywacja terenów zdegradowanych - w tym rozwiązanie problemu stawu „Kalina” – 
i zagospodarowanie ich w kierunku sportowo - rekreacyjnym, prawidłowa gospodarka odpadami - w tym usunięcie problemu powstawania „dzikich wysypisk” oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście.

Bardzo ważne jest również podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizowane w latach 2006-2008 zadania w znacznej mierze przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych w mieście, zwłaszcza do realizowania ww. celów.

Większość zadań była realizowana zgodnie z przyjętym w Programie ochrony środowiska harmonogramem. Jedynie 3 zadania wymagają przesunięcia terminu realizacji.